ПРОЕКТ

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АЛЕКСЕЕ-ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на 2017-2021 годы и на период до 2030 года

2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	6

2.1	Описание социально-экономического состояния Алексее-Тенгинского сельского поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории сельского поселения	6

2.2	Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры	12

2.2.1	Образование	12

2.2.2	Здравоохранение	14

2.2.3	Культура	16

2.2.4	Физическая культура и спорт	17

2.2.5	Прочие объекты социальной инфраструктуры	18

2.3	Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры	19

2.4	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения	24

3	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	25

4	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	29

5	ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ	31

6	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	35

7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	37

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края на 2017-2021 годы и на период до 2030 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края на 2017-2021 годы и на период до 2030 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ ст.6 п. 4.1; - Генеральный план Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края; - Нормативы градостроительного проектирования Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района; - Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края. Юридический и почтовый адрес: 352353, Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Алексее-Тенгинская, пер. Ушинского, д. 3 |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» Юридический и почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202. |
| Цель Программы | Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей. Обеспечение развития социальной инфраструктуры Алексее-Тенгинского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | - Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Алексее-Тенгинском сельском поселении; - Повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным диагностическим оборудованием, строительства новых корпусов для специализированных учреждений здравоохранения; - Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; - Развитие системы высшего, среднего профессионального, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений; - Улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации. |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Образование: - оснащение и модернизация учебных заведений; - приобретение развивающей и учебной литературы; - строительство детского сада на 60 мест в ст-це Алексее-Тенгинская; - строительство детского сада, совмещенного с начальной школой на 25 мест (13 воспитанников, 12 учащихся). Здравоохранение: - строительство взамен существующей амбулатории участковой больниц на 20 койко-мест и 50 посещений в смену; - дополнительное размещение аптек совокупной торговой площадью не менее 21 м2. Культура: - капитальный ремонт здания МБУК «Алексее-Тенгинский КДЦ»; - закупка оборудования для МБУК «Алексее-Тенгинский КДЦ»; - обновление книжного фонда библиотеки. Спорт: - строительство танцевальной площадки в центральном парке; - установка двух детских площадок; - закупка спортивного инвентаря. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2017-2030 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2017 года по 2021 год; второй этап – с 2022 года по 2030 год. |
| Объемы и источники финансирования | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2030 годы составляет 65500,0 тыс. руб., в том числе по структурам: - образование – 27900 тыс. руб.; - здравоохранение – 31000 тыс. руб.; - культура – 5600 тыс. руб.; - спорт – 1000,0 тыс. руб. Программа финансируется за счет средств местного, районного, краевого бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей, средств граждан. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры сельского поселения и района. Повышение уровня жизни и закрепление населения, обеспечение предприятий квалифицированными трудовыми ресурсами. Обеспеченность района и сельского поселения детскими дошкольными учреждениями. Создание условий для занятия спортом всем жителям поселения. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных сельских инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения сельского поселения.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных потребностей населения.

Оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов социальной инфраструктуры проведена в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Описание социально-экономического состояния Алексее-Тенгинского сельского поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории сельского поселения

Краткая характеристика сельского поселения

Алексее-Тенгинское сельское поселение наделено Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 728-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Тбилисский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» статусом сельского поселения, входящего в состав территории Тбилисского района.

Алексее-Тенгинское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Тбилисский район и размещается в южной его части, южнее административного центра района – станицы Тбилисской, а также южнее автодороги регионального значения «Темрюк – Краснодар – Кропоткин» и железной дороги «Краснодар – Кавказская».

Алексее-Тенгинское поселение находится в 14-ми километрах от районного центра - станицы Тбилисской, 118-ти км от краевого центра – г. Краснодара, 48 км от промышленного центра – г. Кропоткин.

Площадь поселения – 5,57 тыс. га. Его территория имеет вытянутую с запада на юго-восток форму. Размеры поселения составляют с западной до юго-восточной границы около 14 км, с северной до юго-западной границы около 6 км.

Общая протяженность границ Алексее-Тенгинское сельского поселения составляет 38,8 км.

Территория поселения граничит:

- на западе с Усть-Лабинским районом;

- на севере с Геймановским сельским поселением Тбилисского района;

- на юге и юго-востоке с Курганинским районом.

В состав Алексее-Тенгинское сельского поселения входят 4 населенных пункта: хутор Средний, хутор Верхний, станица Алексее-Тенгинская, хутор Причтовый. Населенные пункты сосредоточены в центральной части поселения и компактно расположены вдоль реки Средний Зеленчук.

Административным центром сельского поселения является станица Алексее-Тенгинская. Станица расположена в верховьях речки Средний Зеленчук (левый приток Кубани), в 16 км южнее станицы Тбилисской, где расположена ближайшая железнодорожная станция.

В северном направлении автодорога местного значения связывает поселение со ст-цей Геймановской и ст-цей Тбилисской, в юго-западном – со ст-цей Воздвиженской. В западном направлении автодорога местного значения связывает поселение с х. Братским.

Количество жителей, по состоянию на 2016 год составило 1509 человек.

Ситуационная схема размещения Алексее-Тенгинского сельского поселения.

Климат

Характер климата – умеренный. В зимний период на климате данной площади сказывается влияние прорывающихся с севера арктических воздушных потоков с сопутствующими им низкими температурами.

Сравнительная близость Азовского и Черного морей до некоторой степени смягчают климатические условия данного района, поэтому осень здесь продолжительная и теплая. Зимний период характеризуется крайней неустойчивостью температурного режима, при незначительном и неустойчивом снежном покрове.

Среднегодовая температура воздуха составляет 10,2ºС. Резкое нарастание температуры приходиться на апрель и май, а спад – на октябрь и ноябрь. Максимальная среднемесячная температура воздуха приходится на летние месяцы и находится в пределах +36,5ºС…+39,8ºС. Минимальная среднемесячная температура наблюдается в январе – феврале и составляет -28,5ºС…-30,0ºС. Первые морозы наступают во второй декаде октября, последние - наблюдаются во второй декаде марта. Зима мягкая, неустойчивая с длительными оттепелями и кратковременными понижениями температур. Продолжительность зимнего периода составляет 89 дней, безморозного – 185 дней.

Количество выпадающих осадков сравнительно невелико и в основном приходится на весенне-летний период. Общие количество осадков достигает 527 мм в год. Максимум осадков приходиться на май, июнь и июль. При этом характер осадков обычно ливневый. Сравнительно редко ливни наблюдаются в конце марта и в апреле, а также в конце сентября и в октябре. В зимний период, атмосферные осадки выпадают, в основном, в виде снега. Высота снежного покрова в среднем не превышает 6-10 см.

Наибольшие значения относительной влажности воздуха отмечаются в декабре-январе и составляют 85%.

Наименьшее значение относительной влажности воздуха приходится на летние месяцы, когда она снижается до 62 %.

Величина испарения почти в 2 раза превышает количество выпадающих осадков. Наибольшего значения величина испарения достигает в летний период. Максимум ее приходится на июль-август (до 150 мм). Затем испаряемость начинает резко падать и уже в октябре величина ее не превышает 50-70 мм.

Движение воздушных масс характеризуется преобладанием западных и восточных ветров в течение всего года. Максимальной своей повторяемости западные ветры достигают в июле, а восточные – в ноябре-марте.

Скорости ветра в зимний период изменяются от 4 до 12 м/сек. В летний период скорости ветра значительно уменьшаются и не превышают 6 м/сек.

Восточные и северо-восточные ветры имеют наибольшие скорости. Восточные ветры характеризуются устойчивостью в холодное время года. В летний период эти ветры приносят горячие массы воздуха, губительно действующие на сельскохозяйственные культуры. Кроме того, иссушающие действия ветров сказываются на питании грунтовых вод атмосферными осадками, уменьшая инфильтрацию последних. В засушливое время года уровень грунтовых вод понижается на 1,5-2,0 м.

Гидрография

На территории Алексее-Тенгинского сельского поселения протекает река Средний Зеленчук и ее приток – балка Глубокая.

Абсолютные отметки уреза воды в речных долинах 60-80 м. Направление течения реки Средний Зеленчук с юго-востока на запад. Река Средний Зеленчук с притоками выделяется как река Прикубанской равнины и на территории поселения располагается своим верхним течением. Река имеет спокойное течение, маловодна.

Тип питания рек – снегодождевое и грунтовое. Наибольший сток рек (более 50%) наблюдается весной, в апреле, во время таяния снега; часто в мае высокий уровень поддерживается атмосферными осадками. Ледостав на реках наблюдается в период с декабря до марта. В это время питание осуществляется за счет грунтовых вод.

Поверхностный сток рек почти на всем протяжении зарегулирован системой земляных плотин, которые, задерживая паводковые воды, образуют цепь прудов непересыхающих в течение всего лета. Глубина таких прудов различна и не превышает 1,5-2,0 м. Дно прудов заилено, берега их сильно загрязнены и нередко покрыты зарослями камыша. Питание прудов происходит за счет атмосферных осадков и грунтовых вод.

Поверхностные воды гидрокарбонатно-кальциевого типа с низкой минерализацией (0,1-0,4 г/л). Широко применяются для технических нужд и орошения сельхозугодий.

Почвы

Почвенный покров территории Тбилисского района в основном представлен карбонатными малогумусными мощными и сверхмощными черноземами глинистого и тяжелосуглинистого механического состава.

В долинах рек получили развитие лугово-черноземные почвы и долинные черноземы, которые имеют близкие к описанным выше черноземам свойства, но отличаются меньшей мощностью и гумусностью.

Естественная растительность развита только в долине р. Кубани и представлена лесными массивами из деревьев: дуб, ясень, тополь, акация, с отдельными включениями лугов с водолюбивой растительностью. Практически вся территория района используется человеком в сельскохозяйственных целях.

В настоящее время степи повсеместно распаханы, из-за чего уменьшилось количество видов животных, снизилась численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленны колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны, канюки), питающиеся грызунами и насекомыми. Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Болота населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы, лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки, богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

Анализ экономической ситуации

Основу экономического потенциала Алексее-Тенгинского сельского поселения составляют сельскохозяйственный комплекс, доля которого в составе базовых отраслей составляет более 80%.

Основными отраслями, обладающими наиболее высокой привлекательностью для потенциальных инвесторов, являются:

- сельское хозяйство (растениеводство, животноводство);

- розничная торговля.

На территории поселения зарегистрировано 13 организаций, все они расположены в ст-це Алексее-Тенгинской, и 37 субъектов малого предпринимательства – крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ). Наибольший вклад в экономику поселения вносят предприятие ЗАО «Алексеетенгинское», крестьянско-фермерские хозяйства и малые промышленные предприятия ООО «Наири», ООО «Севан», занимающиеся производством стекла и изделий из стекла.

Демографическая ситуация и анализ численности населения

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения.

По состоянию на 2016 год численность населения в Алексее-Тенгинском сельском поселении составила 1509 человек. Динамика изменения численности населения отражена в таблице 2.1 и на диаграмме 2.1.

Таблица 2.1

| Населенный пункт | Единицы измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст-ца Алексее-Тенгинская | чел. | 1180 | 1178 | 1175 | 1155 | 1145 | 1138 | 1125 |
| х. Средний | чел. | 178 | 176 | 175 | 173 | 170 | 172 | 172 |
| х. Верхний | чел. | 49 | 49 | 48 | 48 | 45 | 42 | 42 |
| х. Причтовый | чел. | 143 | 142 | 140 | 165 | 165 | 168 | 170 |
| Итого по сельскому поселению | чел. | 1550 | 1545 | 1538 | 1541 | 1525 | 1520 | 1509 |
| Динамика изменения численности | чел. | - | -5 | -7 | +3 | -16 | -5 | -11 |
|  | % | - | -0,32 | -0,45 | +0,19 | -1,04 | -0,33 | -0,72 |

Диаграмма 2.1

Прогнозирование численности населения Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края было выполнено в составе проекта Генерального плана Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края.

При определении прогнозной численности населения Алексее-Тенгинского сельского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» и «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогнозирование численности населения выполнялось на период до 2030 г. Опираясь на заложенные тенденции и расчетные показатели демографической и миграционной активности была определена проектная численность населения Алексее-Тенгинского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 2,1 тыс. человек.

Прогноз численности населения сельского поселения в разрезе населенных пунктов, входящих в его состав выглядит следующим образом:

Таблица 2.2

Прогноз численности населения Алексее-Тенгинского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, человек

| Населенный пункт | Численность населения на 2016 г. | Прогноз расчетный срок (2030 год) человек |
| --- | --- | --- |
| ст-ца Алексее-Тенгинская | 1125 | 1600 |
| х. Средний | 172 | 200 |
| х. Верхний | 42 | 100 |
| х. Причтовый | 170 | 200 |
| Итого | 1509 | 2100 |

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры

Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

Система образования в Алексее-Тенгинском сельском поселении представлена дошкольным образовательным учреждением и средним общеобразовательным учреждением. Внешкольные учреждения на территории Алексее-Тенгинского сельского поселения отсутствуют.

Таблица 2.3

Перечень образовательных учреждений

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Год ввода в эксплуатацию/ год реконструкции | Ед. изм. | Вместимость учреждения (по проекту) | Фактическая наполняемость учреждения |  |  | Излишек (+), Дефицит (-) | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Солнышко» (МБДОУ «Солнышко» №8) | Краснодарский край, Тбилисский р-н, ст-ца Алексее-Тенгинская, ул. Советская, 6 | 1984 | место | 140 | 50 |  |  | +90 | ст-ца Алексее-Тенгинская, х. Причтовый, х. Верхний, х. Средний |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 (МБОУ СОШ №12) | Краснодарский край, Тбилисский р-н, ст-ца Алексее-Тенгинская, ул. Школьная, 5 | 1974 | учащиеся | 400 | 1-4 кл. | 5-9 кл. | 10-11 кл. | +250 | ст-ца Алексее-Тенгинская, х. Причтовый, х. Верхний, х. Средний |
|  |  |  |  |  |  | 60 | 76 | 14 |  |  |
| Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |

Главной целью развития системы образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста.

Таблица 2.4

Состояние сферы образования

| Наименование | 2016 г. |
| --- | --- |
| Количество образовательных учреждений | 1 |
| Количество учащихся | 150 |
| Количество детей дошкольного возраста | 75 |
| Количество педагогических работников | 23 |

Средний возраст педагогических работников составляет 52 года.

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных учреждений со строительством новых или реконструкцией имеющихся объектов. Согласно проведенному прогнозу численности населения количество детей, дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.

Для обеспечения доступности и современного качества дошкольного, среднего общеобразовательного и внешкольного образования требуется формирование системы мониторинга за потребностями населения в услугах дошкольного, среднего общеобразовательного и внешкольного образования для гибкой коррекции деятельности системы образования.

Стратегическими задачами остаются:

- Оптимизация сети дошкольных и средних общеобразовательных учреждений.

- Совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания.

- Развитие системы обеспечения качества образования.

- Повышение эффективности управления в отрасли.

Здравоохранение

Одним из главных факторов, влияющим на демографические показатели, является уровень развития здравоохранения.

Характеристика и анализ обеспеченности населения Алексее-Тенгинского сельского поселения объектами здравоохранения приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Перечень медицинских учреждений

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес местонахождения | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Кол-во посещений в смену, койко-место | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУЗ «Тбилисская ЦРБ» Алексее-Тенгинская Амбулатория | Краснодарский край, Тбилисский р-н, ст-ца Алексее-Тенгинская, ул. Школьная, 6/2 | 2010 | 25 | ст-ца Алексее-Тенгинская, х. Причтовый, х. Верхний |
| Больничные учреждения |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Фельдшерско-акушерские пункты |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУЗ «Тбилисская ЦРБ» | Краснодарский край, Тбилисский р-н, ст-ца Новоархангельская, ул. Энгельса, 23 | 2009 | 6-8 | х. Средний |

Таблица 2.6

Аптечные учреждения

| Наименование учреждения | Адрес местонахождения | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Торговая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Автомобили скорой медицинской помощи на территории Алексее-Тенгинского сельского поселения отсутствуют.

Анализ состояния материально-технического состояния муниципальных лечебно-профилактических учреждений района показал, что многолетний дефицит бюджетного финансирования системы здравоохранения привел к физическому и моральному упадку ее материально-технической базы. В сложившейся ситуации возникает множество трудностей не только с внедрением и развитием новых технологий в оказании медицинской помощи, что в свою очередь позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и сократить расходы на здравоохранение, но и крайне трудно сохранять уже внедренные методы диагностики и лечения.

Основными факторами, определяющими дальнейшее развитие здравоохранения в Алексее-Тенгинском сельском поселении, будут продолжающаяся перестройка системы, распространение новых технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения Алексее-Тенгинского сельского поселения на расчетную перспективу остаются:

- Модернизация программ привлечения и закрепления молодых специалистов (врачей и среднего медицинского персонала) в районе (особенно в сельскую местность района). Ужесточение требований к специалистам, обучающимся по целевым направлениям.

- Необходимо увеличить количество высококвалифицированного медицинского персонала (обязательно наличие врача общей практики).

- Развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения.

- Оптимизация сети медицинских учреждений с учетом тенденции введения новых стационарно-замещающих технологий, развитие амбулаторно-поликлинической сети. Приведение показателей сети учреждений здравоохранения к нормативным требованиям по коечному фонду и штатному расписанию.

- Формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, снижению неонатальной смертности, охране репродуктивного здоровья.

- Проведение комплексного технического переоснащения оборудованием.

Культура

Сфера культуры Алексее-Тенгинского сельского поселения, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние – один из ярких показателей качества жизни населения.

Культурно-досуговые учреждения Алексее-Тенгинского сельского поселения представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Перечень учреждений культуры

| Наименование учреждения | Адрес местонахождения | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Фактическая мощность объекта (мест, томов, экспонатов т.д.) | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клубные учреждения, посетительское место |  |  |  |  |
| МБУК «Алексее-Тенгинский КДЦ» | Краснодарский край, Тбилисский р-н, ст-ца Алексее-Тенгинская, ул. Советская, 2 | 1971 | 350 мест | ст-ца Алексее-Тенгинская, х. Причтовый, х. Верхний, х. Средний |
| Библиотечные учреждения, ед. хранения |  |  |  |  |
| Алексее-Тенгинская межпоселенческая библиотека | Краснодарский край, Тбилисский р-н, ст-ца Алексее-Тенгинская, ул. Советская, 2 | 1971 | 15 тыс. экз. | ст-ца Алексее-Тенгинская, х. Причтовый, х. Верхний, х. Средний |

Основная проблема муниципальной сферы культуры – создание системы учреждений, отвечающих современным требованиям.

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы.

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы. Программно-целевой метод позволит концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях социально-культурной политики Тбилисского района, определить комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций культуры, формируют досуг населения по различным направлениям.

Государственная политика России на современном этапе направлена на решение проблем в области культуры исключительно силами органов местного самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью ответственными за сохранение (это – первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений культуры. Сокращение государственного участия в поддержке муниципальных образований отразилось и на финансировании учреждений культуры.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются слабой популярностью, для повышения культурного уровня населения Алексее-Тенгинского сельского поселения, на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

- реконструкцию учреждений культуры;

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью;

- сохранение и развитие системы художественного и профессионального образования, поддержка молодых дарований;

- стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства, сохранения национально-культурных традиций с целью формирования духовно-нравственных ориентиров граждан.

Физическая культура и спорт

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.

Спортивные учреждения и сооружения спорта на территории Алексее-Тенгинского сельского поселения представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Перечень учреждений и сооружений спорта

| Наименование учреждения | Адрес | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Мощность объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы, кв.м общей площади пола |  |  |  |
| МБОУ СОШ №12 | Краснодарский край, Тбилисский р-н, ст-ца Алексее-Тенгинская, ул. Школьная, 5 | 1974 | 320 кв. м |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв.м зеркала воды |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Плоскостные сооружения, га |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Футбольное поле, га |  |  |  |
| Футбольное поле МБОУ СОШ №12 | Краснодарский край, Тбилисский р-н, ст-ца Алексее-Тенгинская, ул. Школьная, 5 | 1974 | 0,6 га |

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта.

Предлагается реализация следующих мероприятий:

- Формирование минимально необходимой базы для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

- Обеспечение непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности.

- Организация самодеятельного физкультурно-спортивного движения на основе пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, развития доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг. Формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом.

- Проведение любительских спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий.

- Создание детско-юношеских спортивных школ.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Прочие объекты социальной инфраструктуры

На территории Алексее-Тенгинского сельского поселения функционируют прочие объекты социальной инфраструктуры представленные в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Перечень прочих объектов

| Наименование организации | Адрес | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Ед. изм. | Мощность объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |
| Магазины |  |  |  |  |
| ПО «Хлеб» | Алексее-Тенгинская, ул. Школьная 1/а | 1958 | м2 торговой площади | 25 кв.м |
| ИП Бобриш | Алексее-Тенгинская, ул. Школьная 1/б | 2011 | м2 торговой площади | 35 кв.м |
| ИП Баранова | Алексее-Тенгинская, ул. Школьная 1/в | 2012 | м2 торговой площади | 35 кв.м |
| ИП Титоренко | х. Причтовый, ул. Южная | 2006 | м2 торговой площади | 15 кв.м |
| ПО «Хлеб» | х. Средний, ул. Коммунаров, 11 | 2000 | м2 торговой площади | 20 кв.м |
| ИП Козлова | Алексее-Тенгинская, ул. Северная, 38 | 2000 | м2 торговой площади | 15 кв.м |
| ИП Кудактина | Алексее-Тенгинская, ул. Советская, 2/1 | 2008 | м2 торговой площади | 50 кв.м |
| Рыночные комплексы |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 торговой площади |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |
|  |  |  | место |  |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| Пункты бытового обслуживания |  |  |  |  |
|  |  |  | рабочее место |  |
| Прачечные |  |  |  |  |
|  |  |  | кг белья в смену |  |
| Химчистки |  |  |  |  |
|  |  |  | кг вещей в смену |  |
| Бани |  |  |  |  |
|  |  |  | место |  |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка, операционное место |  |  |  |  |
| ПАО «Сбербанк России» | Алексее-Тенгинская, ул. Школьная, 2 | 1955 | операционное место | 1 |
| Отделения связи |  |  |  |  |
| Отделения связи |  |  |  |  |
| Ростелеком | Алексее-Тенгинская, ул. Школьная, 2 | 1955 | объект | 1 |
| Учреждения управления |  |  |  |  |
| Администрация |  |  |  |  |
| Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района | Алексее-Тенгинская, пер. Ушинского, 3 | 1955 | объект | 1 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Гостиницы |  |  |  |  |
|  |  |  | место |  |
| Пожарное депо |  |  |  |  |
|  |  |  | кол-во депо/автомобиль |  |

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутрипоселенческого сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89*.

Демографический прогноз

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

В тоже время, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, демографическая ситуация в районе в целом остается неблагополучной, основные параметры демографического развития продолжают ухудшаться.

Причины сложившейся ситуации многочисленны. Так, например, к ним относятся: отсутствие у многих молодых людей хорошо оплачиваемой работы, надлежащих жилищных условий, наличие у них во многом обоснованных сомнений в собственных возможностях обеспечить будущему ребенку достойный уровень медицинских услуг, качественное образование.

Для изменения демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения недостаточно мер демографической политики, направленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей. Необходимо реализовывать способы воздействия на формирование у молодежи потребности в детях.

Серьезное отрицательное влияние оказывает деформация института семьи. К более низким репродуктивным ориентациям может вести либерализация отношения молодежи к государственной регистрации брака.

Негативное воздействие на формирование будущего репродуктивного поведения молодежи оказывает воспитание детей в неполных семьях.

Значительная часть семей испытывает серьезные материальные затруднения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Согласно данным Генерального плана Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края численность населения к 2030 году составит 2100 человек.

Жилищная сфера

В границах планируемой территории генеральным планом предлагается сохранение жилой зоны низкоплотной усадебной застройки со средней плотностью населения 10-15 чел/га.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,25 га в зависимости от уровня урбанизации территории. Размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки.

В данном проекте был произведен расчет требуемой площади территорий для расселения прогнозного прироста населения с учетом расселения на свободных от застройки территориях внутри уже освоенных селитебных зон.

Таким образом, общая площадь жилых зон по поселению на расчетный срок составит 242,0 га, планируемое увеличение составит 37,0 га.

Таблица 2.10

Параметры жилой зоны

| № п/п | Населенный пункт | Проектируемый, га | Всего на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст-ца Алексее-Тенгинская | 16,5 | 147,8 |
| 2 | х. Средний | 6,8 | 43,5 |
| 3 | х. Верхний | 5,2 | 11,7 |
| 4 | х. Причтовый | 8,5 | 38,8 |
| ВСЕГО |  | 37,0 | 241,8 |

Перспектива развития территории Алексее-Тенгинского сельского поселения

Перспектива развития территории Алексее-Тенгинского сельского поселения рассматривается до 2030 года.

Документами территориального планирования сельского поселения являются Генеральный план Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края, Правила Землепользования и застройки Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края, Схема территориального планирования Тбилисского муниципального района Краснодарского края которые, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Краснодарского края, Тбилисского района и сельского поселения.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

Таблица 2.11

Расчет объектов социальной сферы Алексее-Тенгинского сельского поселения на расчетный срок

(численность населения на расчетный срок – 2100 человек)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Нормативы градостроительного проектирования Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района | Нормативная потребность | В том числе: |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | фактическая мощность | требуется запроектировать |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 28 мест на 1000 человек | 59 | 140 |  | Рекомендуется сохранение дошкольного учреждения на 140 мест |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | место | 111 мест на 1000 человек | 233 | 400 | 0 | Рекомендуется сохранение учреждения образования на 400 мест |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников, в том числе по видам зданий: дворец творчества - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7% | 24 | 0 | 0 |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Амбулаторно-поликлиническая учреждения | посещение в смену | 50 посещений в смену на 1000 человек | 105 | 25 | -80 | Рекомендуется сохранение учреждения здравоохранения |
| 5 | Больничные учреждения | койко-мест | 10 коек на 1000 человек | 21 |  | 0 |  |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 объект | 1 | 1 | 0 | Рекомендуется сохранение учреждения здравоохранения |
|  | Аптечные учреждения | объект | 1 объект | 1 | 0 | 1 |  |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 санитарный автомобиль на 10 000 человек | 1 | 0 | 0 |  |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Учреждения культуры клубного типа | место | 190-230 мест на 1000 человек | 483 | 350 | -133 | Рекомендуется реконструкция здания клуба |
| 9 | Библиотечные учреждения | тыс. ед. хранения | 5,0-6,0 тыс. ед. хранения на 1000 человек | 12600 | 15000 | 0 | Сохранение книжного фонда |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,9 га на 1000 человек | 1,89 | 0,6 | 1,29 | Необходимо строительство физкультурно-спортивных сооружений |
| 11 | Спортивные залы | м2 общей площади | 80 кв. м площади пола на 1000 человек | 168,0 | 320,0 | 0 |  |
| 12 | Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | 25 кв. м зеркала воды на 1000 человек | 52,5 | 0 | 0 |  |
| Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | м2 торговой площади | 180 кв. м. на 1000 человек | 378,0 | 195,0 | -183,0 | Рекомендуется увеличение торговых площадей |
| 14 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 40 посадочных мест на 1000 человек | 84 | 0 | 0 |  |
| Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 рабочих мест на 1000 человек | 15 | 0 | 0 |  |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Отделение связи | объект | 1 на 500 – 6000 человек | 1 | 1 | 0 |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Пожарное депо | автомобиль | 0,4 на 1000 человек | 1 | 0 | 0 |  |

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ ст.6 п. 4.1;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район до 2020 года утвержденная решением Совета муниципального образования Тбилисский район №42 от 27.05.2010 г.;

- Нормативы градостроительного проектирования Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района;

- Генеральный план Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Алексее-Тенгинского сельского поселения, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Алексее-Тенгинского сельского поселения на 2017-2030 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории сельского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Прогнозом на 2021 год и на период до 2030 года определены следующие приоритеты социально-экономического развития Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края:

- повышение уровня жизни населения Алексее-Тенгинского сельского поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

- развитие жилищной сферы в Алексее-Тенгинском сельском поселении;

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в Алексее-Тенгинском сельском поселении;

- сохранение культурного наследия.

В рамках приоритетного направления «Развитие социальной инфраструктуры» определен перечень муниципальных целевых программ:

- развитие объектов социальной инфраструктуры Алексее-Тенгинского сельского поселения на период до 2030 года (образование, культура, спорт и физическая культура);

- здоровье населения, развитие системы здравоохранения в Алексее-Тенгинском сельском поселении;

- развитие системы социальной защиты и поддержки населения в Алексее-Тенгинском сельском поселении на период до 2030 года.

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, в том числе на базе объектов социальной сферы.

- Развитие профессионального образования и профессиональной подготовки в рамках каждого отраслевого направления (учащиеся, педагогические работники).

- Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в соответствии с современными требованиями предоставления услуг.

- Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого потенциала для всех социальных слоев населения.

- Информатизация отраслей социальной сферы.

При переходе к новому образу современного населенного пункта особое внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из первостепенных мест в этой связи принадлежит созданию системы учреждений, обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных потребностей человека в соответствии с требованиями времени и развитием общества.

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей населенных пунктов в учреждениях различных видов обслуживания.

Потребность населения (с учетом роста численности) в объектах социальной сферы приведена в таблице 2.11.

Образование

Целью развития образования в Алексее-Тенгинском сельском поселении является повышение доступности и уровня качественного образования, соответствующего требованиям инновационной экономики, современным потребностям каждого гражданина.

В сфере образования Алексее-Тенгинского сельского поселения на период до 2030 года можно выделить следующие приоритетные направления развития дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом особенностей развития:

- развитие муниципальной системы образования в соответствии с растущими потребностями населения;

- обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и образования и интеграция в российское и международное образовательное пространство;

- повышение качества образования и образовательных услуг (обеспечение перехода школ на новые государственные образовательные стандарты, в том числе в доп. образовании);

- обеспечение доступности качественного профильного общего образования (повышение привлекательности биотехнологического профиля в сфере образования);

- формирование эффективной системы взаимодействия основного и дополнительного образования;

- создание безопасной образовательной среды и условий организации образовательного процесса.

Для реализации поставленных целей необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

Мероприятия, предлагаемые программой:

- оснащение и модернизация учебных заведений;

- приобретение развивающей и учебной литературы.

Мероприятия, предлагаемые проектом Генерального плана:

- строительство детского сада на 60 мест в ст-це Алексее-Тенгинская;

- строительство детского сада, совмещенного с начальной школой на 25 мест (13 воспитанников, 12 учащихся).

Здравоохранение

Основной целью развития здравоохранения в Алексее-Тенгинском сельском поселении является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- модернизация программ привлечения и закрепления молодых специалистов (врачей и среднего медицинского персонала) в районе (особенно в сельскую местность района). Ужесточение требований к специалистам, обучающимся по целевым направлениям;

- увеличение количества высококвалифицированного медицинского персонала (обязательно наличие врача общей практики);

- внедрение передовых технологий лечения и достижений медицинской науки в практическое здравоохранение, содействие в получении лицензий на новые виды медицинской деятельности;

- повышение качества оказываемых медицинских услуг муниципальными учреждениями и частными организациями;

- создание условий для привлечения в учреждения здравоохранения молодых перспективных специалистов;

- повышение квалификации и поддержка медицинских кадров муниципальных учреждений здравоохранения;

- формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, снижению неонатальной смертности, охране репродуктивного здоровья;

- проведение комплексного технического переоснащения оборудованием.

Мероприятия, предлагаемые проектом Генерального плана:

- на расчетный срок амбулаторно-поликлиническая сеть нуждается в расширении. В связи в с этим предусмотрена возможность строительства взамен существующей амбулатории участковой больниц на 20 койко-мест и 50 посещений в смену;

- также на расчетный срок необходимо предусмотреть дополнительное размещение аптек совокупной торговой площадью не менее 21 м2. Их размещение, возможно, как в отдельных зданиях, так и в качестве встроено-пристроенных помещений. Также допускается их размещение в амбулатории либо фельдшерско-акушерских пунктах.

Культура

Стратегическая цель сферы культуры в Алексее-Тенгинском сельском поселении – развитие творческого культурного потенциала населения, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства,

- модернизация работы учреждений культуры;

- обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех социальных слоев населения;

- информатизация отрасли;

- создание позитивного культурного образа во внешней среде.

Для реализации поставленных целей необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

Мероприятия, предлагаемые программой:

- капитальный ремонт здания МБУК «Алексее-Тенгинский КДЦ»;

- закупка оборудования для МБУК «Алексее-Тенгинский КДЦ»;

- обновление книжного фонда библиотеки.

Спорт

Целью развития спорта в Алексее-Тенгинском сельском поселении является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе за систематические занятия физической культурой и спортом.

В сфере физической культуры и спорта Алексее-Тенгинского сельского поселения на период до 2030 года можно выделить следующие задачи:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физкультуры и спорта, в том числе на базе учреждений;

- развитие массового спорта. Популяризация активного и здорового образа жизни. Физическое совершенствование, укрепление здоровья, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;

- создание условий для выявления, развития и поддержки спортивно одаренных детей, подготовка спортивного резерва и поддержка взрослого спорта;

- предоставление возможности физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры;

- развитие материально-технической базы спортивных объектов для полноценных занятий физической культурой и спортом в Алексее-Тенгинском сельском поселении.

Для достижения поставленных целевых ориентиров необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

Мероприятия, предлагаемые программой:

- строительство танцевальной площадки в центральном парке;

- установка двух детских площадок;

- закупка спортивного инвентаря.

Мероприятия, предлагаемые проектом Генерального плана:

- строительство физкультурно-спортивных сооружений.

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в образовании;

- программу инвестиционных проектов в здравоохранении;

- программу инвестиционных проектов в культуре;

- программу инвестиционных проектов в спорте;

Общая программа инвестиционных проектов Алексее-Тенгинского сельского поселения до 2030 года (тыс. руб.) представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образование: |  |  |  |
| 1 | Оснащение и модернизация учебных заведений | 2018-2021 гг. | 500 | Муниципальные бюджеты |
| 2 | Приобретение развивающей и учебной литературы | 2018-2021 гг. | 400 | Муниципальные бюджеты, внебюджетные источники |
| 3 | Строительство детского сада на 60 мест в ст-це Алексее-Тенгинская | 2022-2030 гг. | 25000 | Муниципальные бюджеты |
| 4 | Строительство детского сада, совмещенного с начальной школой на 25 мест (13 воспитанников, 12 учащихся) | 2022-2030 гг. | 2000 | Муниципальные бюджеты |
|  | Здравоохранение: |  |  |  |
| 1 | Строительство взамен существующей амбулатории участковой больницы на 20 койко-мест и 50 посещений в смену | 2022-2030 гг. | 30000 | Муниципальные бюджеты |
| 2 | Дополнительное размещение аптек совокупной торговой площадью не менее 21 м2 | 2022-2030 гг. | 1000 | Муниципальные бюджеты |
|  | Культура: |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт здания МБУК «Алексее-Тенгинский КДЦ» | 2017-2020 гг. | 5000 | Муниципальные бюджеты |
| 2 | Закупка оборудования для МБУК «Алексее-Тенгинский КДЦ» | 2017-2018 гг. | 500 | Муниципальные бюджеты, внебюджетные источники |
| 3 | Обновление книжного фонда | 2022-2025 гг. | 100 | Муниципальные бюджеты, внебюджетные источники |
|  | Спорт: |  |  |  |
| 1 | Строительство танцевальной площадки в центральном парке | 2017-2018 гг. | 500 | Муниципальные бюджеты |
| 2 | Установка двух детских площадок | 2017 г. | 100 | Муниципальные бюджеты, внебюджетные источники |
| 3 | Закупка спортивного инвентаря | 2017-2020 гг. | 400 | Муниципальные бюджеты, внебюджетные источники |
| Всего: |  |  | 65500 |  |
| Источники финансирования – муниципальные бюджеты: краевой, районный, местный (в рамках своих полномочий), внебюджетные источники (инвестиционные ресурсы банков, предприятий, организаций, предпринимателей, средств граждан и прочее) |  |  |  |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Перечень и количественные значения целевых показателей развития социальной инфраструктуры

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные целевые программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Алексее-Тенгинского сельского поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая, в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, краевого и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, краевых и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.

Финансирование Программы предусматривается за счет:

- средств федерального бюджета (в том числе иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Алексее-Тенгинского сельского поселения в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2007 г. № 917 «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- трансфертов, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы развития инновационных кластеров, которые реализуются на территории Алексее-Тенгинского сельского поселения, а также мероприятий других федеральных программ, в случае, если они реализуются на территории Алексее-Тенгинского сельского поселения;

- средств Краснодарского края, в том числе в виде субсидий на реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Алексее-Тенгинского сельского поселения;

- средств муниципального бюджета;

- собственных источников финансирования участников Программы (исполнителей мероприятий и проектов);

- других внебюджетных источников финансирования.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

Образование

- Объем услуг системы образования в ценах соответствующего года (млн. руб.).

- Количество резервных мест в учреждениях общего образования (единиц).

- Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет (%).

- Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания, в общей численности граждан до 18 лет (%).

- Число персональных компьютеров на 100 учащихся общеобразовательных школ (единиц).

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам (%).

Здравоохранение

- Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся детей) (единиц).

Культура

- Количество объектов памятников истории и культуры (единиц).

- Объем услуг муниципальных учреждений культуры в ценах соответствующего года (млн. руб.).

Физкультура и спорт

- Объем услуг муниципальных учреждений физической культуры и спорта в ценах соответствующего года (млн. руб.).

Социальная защита

- Объем ассигнований на публичные обязательства, установленный органами местного самоуправления, в ценах соответствующего года, (млн. руб.).

Таблица 5.1

Перечень целевых показателей развития социальной инфраструктуры

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учреждений образования | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет) | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания (в общей численности граждан до 18 лет) | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике (в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество учреждений здравоохранения | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся детей) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Средняя продолжительность жизни | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество учреждений культуры | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Количество объектов памятников историко-культурного наследия и археологии | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество объектов физической культуры и спорта | ед. | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Примечание. Данные представлены с учетом выполнения мероприятий, предлагаемых в проекте Генерального плана Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района.

В таблице 5.2 представлены показатели развития социальной инфраструктуры в Алексее-Тенгинском сельском поселении.

Таблица 5.2

Показатели развития Алексее-Тенгинского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (01.01.2017 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1509 | 2100 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | +39,16 |
| 2 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 2.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 2.1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | объект | 1 | 3 |
|  |  | мест | 140 | 225 |
| 2.1.2 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 400 | 400 |
| 2.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 0 | 0 |
|  |  | мест | 0 | 0 |
| 2.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 2.2.1 | Стационарные больницы | объект | - | - |
|  |  | койко-место | - | - |
| 2.2.2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену | 25 | 50 |
| 2.2.3 | ФАП | объект | 1 | 3 |
| 2.2.4 | Аптека | объект | 0 | 2 |
| 2.2.5 | Станции скорой медицинской помощи | объект | 0 | 1 |
|  |  | автомобилей | 0 | 2 |
| 2.3 | Объекты культурно - досугового назначения |  |  |  |
| 2.3.1 | Учреждения культуры клубного типа | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 350 | 350 |
| 2.3.2 | Библиотечные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | ед. хранения | 15000 | 15000 |
| 2.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 2.4.1 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 | 4 |
|  |  | га, площади | 0,6 | 0,625 |
| 2.4.2 | Спортивные залы | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | 320 | 320 |
| 2.4.3 | Бассейны | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м зеркала воды | 0 | 0 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит достижение численности населения Алексее-Тенгинского сельского поселения к 2030 году – 2100 человек. Успешная реализации демографической политики на территории поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими органами управления Краснодарского края в установленном ими порядке, а также органами местного самоуправления Алексее-Тенгинского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения сельского поселения в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р о реализации Указа рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры Алексее-Тенгинского сельского поселения на период 2017-2030 годов приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Первая очередь (2021 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 140 | 225 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 400 | 400 |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | 0 | 0 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| 4 | Стационарные больницы | койко-место | - | - |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещение в смену | 25 | 50 |
| 6 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 7 | Аптеки | объект | 1 | 1 |
| 8 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 0 | 0 |
| Культура |  |  |  |  |
| 8 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 350 | 350 |
| 9 | Библиотечные учреждения | ед. хранения | 15000 | 15000 |
| Спорт |  |  |  |  |
| 10 | Плоскостные сооружения | га | 0,625 | 0,625 |
| 11 | Спортивные залы | м2 общей площади | 320 | 320 |
| 12 | Бассейны | м2 зеркала воды | 0 | 0 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Алексее-Тенгинского сельского поселения, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Краснодарского края и муниципальных программ муниципального образования Тбилисский муниципальный район, реализуемых на территории поселения.

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения Алексее-Тенгинского сельского поселения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры Алексее-Тенгинского сельского поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Алексее-Тенгинского сельского поселения должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АЛЕКСЕЕ-ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на 2017-2021 годы и на период до 2030 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района

Юридический адрес: 352353, Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Алексее-Тенгинская, пер. Ушинского, д. 3

| Глава Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района | __________________ | Епишов М.В. |
| --- | --- | --- |