|  | УТВЕРЖДАЮ: Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район начальника управления по ЖКХ, строительству и архитектуре |
| --- | --- |
|  | __________________ А.В. Батин |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность | Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гг) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий-«Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива» |  |  |  |
| 1.1 | Оплата за тепловую энергию, в том числе за услуги по энергосервисному контракту | Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | 26.12.2025 | Энергосервисный контракт |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1: оплата технического обслуживания объектов | Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | 26.12.2025 | Контракт на техническое обслуживание опасного производственного объекта |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий-«Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по предоставлению субсидий муниципальным унитарным предприятиям | Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | 26.12.2025 | Соглашение |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий-«Газификация хут. Екатеринославского Марьинского сельского поселения Тбилисского района» |  |  |  |
| 3.1 | Контрольная точка 1: получение технических условий министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | 15.03.2025 | Технические условия |
| 3.2 | Контрольная точка 2: подготовлен комплект инженерных изысканий | Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | 15.04.2025 | Инженерные изыскания |
| 3.3 | Контрольная точка 3: подготовлен комплект проектной документации | Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | 25.04.2025 | Проектная документация |
| 3.4 | Контрольная точка 4: получение положительного заключения экспертизы | Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | 31.04.2025 | Положительное заключение экспертизы |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий-«Оплата технического обслуживания сетей газораспределения» |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление части переданных полномочий по организации теплоснабжения населения | Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | 26.12.2025 | Договор на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1: аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода | Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | На постоянной основе | Акт о проведении технического обслуживания газопровода |
| 4.1.2 | Контрольная точка 2: осмотр технического состояния подземного газопровода и проверка состояния охранных зон | Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | На постоянной основе | Акт о проведении технического обслуживания газопровода |
| 4.1.3 | Контрольная точка 3: техническое обслуживание внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования котельной с котлами | Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | На постоянной основе | Акт о проведении технического обслуживания газопровода |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий-«Осуществление части переданных полномочий сельских поселений в сфере теплоснабжения населения» |  |  |  |
| 5.1 | Осуществление части переданных полномочий по организации теплоснабжения населения | Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | 26.12.2025 | Соглашение |

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального образования

Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ,

строительству, архитектуре                                                                                                                                             А.В. Батин