|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к приказу ФУ МО от _________ 2020 г. № ______ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за 2021 год

(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия, получатель субсидий 1 | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, преду-смотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 2 |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено /не выпол-нено) 3 | Причи ны невыполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | другие источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | другие источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Подготовка к осенне-зимнему периоду» |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Снижение кредиторской задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |  | 0,0 | 4284,706 |  |  | 0,0 | 4284,706 |  | 0,0 | 4284,706 |  |  | 0,0 | 4284,706 | Выполнено |  |  |
| 2.1 | Погашение кредиторской задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов |  |  | 0,0 | 4284,706 |  |  | 0,0 | 4284,706 |  | 0,0 | 4284,706 |  |  | 0,0 | 4284,706 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 2.2 | Мероприятия, направленные на предотвращение возможных материальных потерь и возникновения кредиторской задолженности |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие № 3: «Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива» |  |  | 0,0 | 12001,385 |  |  | 0,0 | 12001,385 |  | 0,0 | 10962,851 |  |  | 0,0 | 10962,851 | Выполнено (Экономия 1038,534) |  |  |
| 3.1 | Модернизация и техническое перевооружение |  |  | 0,0 | 3998,350 |  |  | 0,0 | 3998,350 |  | 0,0 | 3998,350 |  |  | 0,0 | 3998,350 | Выполнено |  | 2 |
| 3.2 | Оплата за тепловую энергию, в том числе за услуги по энергосервисному контракту |  |  | 0,0 | 7485,505 |  |  | 0,0 | 7485,505 |  | 0,0 | 6454,981 |  |  | 0,0 | 6454,981 | Выполнено (Экономия 1030,524) | Перенесен платеж |  |
| 3.3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности, проведение которых возможно с привличением внебюджетных средств: заключение энергосервисного контракта, на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при эксплуатации систем теплоснабжения на территории МО Тбилисский район |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |
| 3.4 | Оплата технического обслуживания объектов |  |  | 0,0 | 517,530 |  |  | 0,0 | 517,530 |  | 0,0 | 509,520 |  |  | 0,0 | 509,520 | Выполнено (Экономия 8,01) | Оплата выполнена по факту выполненных работ, в результате чего произошла экономия |  |  |
| 4 | Основное мероприятие № 4: «Газификация муниципального образования Тбилисский район» |  |  | 13068,300 | 1856,983 |  |  | 13068,300 | 1856,983 |  | 13063,865 | 1856,570 |  |  | 13063,865 | 1856,570 | Выполнено (Экономия краевой бюджет 4,435, местный бюджет 0,413) | Оплата выполнена по факту выполненных работ, в результате чего произошла экономия | 3 |  |
| Всего по программе: |  |  |  | 13068,300 | 18143,074 |  |  | 13068,3000 | 18143,074 |  | 13063,865 | 17104,127 |  |  | 13063,865 | 17104,127 |  |  |  |

__________________________________________

1 указываются получатели субсидий (субвенций) - муниципальные бюджетные и автономные учреждения, отраслевые (функциональные органы администрации муниципального образования Тбилисский район;

2 указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств (главными распорядителями бюджетных средств, (распорядителями), муниципальными бюджетными и автономными учреждениями;

3 обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурсных процедур.

Утверждаю:

Заместитель главы муниципального

образования Тбилисский район,

начальник управления по ЖКХ,

строительству, архитектуре                                                                                                                                                                                                                            А.В. Моренко

| Выполнил: Ведущий специалист отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре К.К. Черкашина |  |
| --- | --- |