|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к приказу ФУ МО от _________ 2020 г. № ______ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за 2021 год

(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный за реализацию мероприя-тия1 | Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату2 | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1 «Подготовка к осенне-зимнему периоду» |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие № 2 «Снижение кредиторской задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов» | Отдел по ЖКХ, транспорту связи и капитальному строительству | декабрь | декабрь | Выполнено |  |
| 1.3 | Основное мероприятие №3 «Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива» | Отдел по ЖКХ, транспорту связи и капитальному строительству | IV – квартал | IV – квартал | Выполнено | Оплата в рамках энергосервисного контракта произведена по факту полученной экономии, в связи с чем остаток денежных средств был перенесен. |
| 1.4 | Основное мероприятие № 4: «Газификация муниципального образования Тбилисский район» | Отдел по ЖКХ, транспорту связи и капитальному строительству | IV – квартал | IV – квартал | Выполнено | Оплата выполнена по факту выполненных работ, в результате чего произошла экономия денежных средств |

1 В качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается Ф.И.О., должность, наименование муниципального заказчика, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного).

2 Указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке нормативных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия.

3Заполняется по мероприятиям, не выполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения планового срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия.

Утвердил:

Заместитель главы муниципального

образования Тбилисский район,

начальник управления по ЖКХ,

строительству, архитектуре                                                                                                                               А.В. Моренко

Выполнил:

Ведущий специалист отдела по ЖКХ,

транспорту, связи и капитальному строительству,

управления по ЖКХ, строительству, архитектуре                                                                                       К.К. Черкашина