|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к приказу ФУ МО от _________ 2019 г. № ______ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за  9 месяцев 2019 года

(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный за реализацию мероприя-тия1 | Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату2 | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1 «Подготовка к осенне-зимнему периоду» |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие № 2 «Снижение кредиторской задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов, выплата субсидии МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Отдел по ЖКХ, транспорту свзви и капитальному строительству | январь-декабрь | январь-декабрь | выполняется |  |
| 1.3 | Основное мероприятие №3 «Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива» | Отдел по ЖКХ, транспорту свзви и капитальному строительству | III - квартал | III - квартал | выполнено |  |

1 В качестве  ответственного за реализацию мероприятия указывается Ф.И.О., должность, наименование муниципального заказчика, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного).

2 Указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке нормативных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия.

3Заполняется по мероприятиям, не выполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения планового срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия.

| Утверждаю: Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, |  |
| --- | --- |
| начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | А.В. Моренко |

| Выполнил: Ведущий специалист отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | В.В. Лизунов |
| --- | --- |