6

 ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
муниципального образования Тбилисский район 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

 муниципального образования Тбилисский район»
за 2023 год
Постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 14 сентября 2022 г. № 992 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район» (далее – Программа).
Целью программы является повышение устойчивости надежности систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тбилисский район, улучшение качества предоставляемых населению коммунальных услуг, обеспечение благоприятной среды и экологической безопасности на территории Тбилисского района.
На 2023 год с учетом внесенных изменений Программой предусмотрена реализация двух подпрограмм:
- Организация и развитие водоснабжение и водоотведения муниципального образования Тбилисский район;

- Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Тбилисский район.
На 2023 год с учетом внесенных изменений подпрограммой «Организация и развитие водоснабжение и водоотведения муниципального образования Тбилисский район» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий:
- Основное мероприятие № 2: Замена ветхих водопроводных сетей;
- Основное мероприятие № 3: Ремонт водозаборных артезианских скважин;
- Основное мероприятие № 6: Осуществление части переданных  полномочий сельских поселений в сфере водоснабжения населения; 
- Основное мероприятие № 7: Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказание услуг;
В целях выполнения мероприятий в 2023 году было выделено                   9 278 300,00 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета муниципального образования Тбилисский район - 8 278 300,00 тыс. рублей, средства сельских поселений - 1000,00 тыс.рублей. В том числе:
- мероприятие № 2: Замена ветхих водопроводных сетей - 1 170, 000 рублей, средства местного бюджета. Освоено из средств местного бюджета 1170,000 тыс. рублей  (100% освоения). 
- мероприятие № 3: Ремонт водозаборных артезианских скважин 770,00 тыс.рублей, в том числе средства местного бюджета 270,000, бюджет сельских поселений 500,000 тыс.рублей. Освоено средств бюджета сельских поселений 500,00 тыс.рублей (65% освоения). Ввиду отсутствия необходимой проектной документации для осуществления ремонта водозаборных скважин, выделенные средства на ремонт вышеуказанных скважин освоить средства местного бюджета – 270,00 тыс.рублей не представилось возможным.
- мероприятие № 6: Осуществление части переданных полномочий сельских поселений в сфере водоснабжения населения 500,00 тыс.рублей, бюджет сельских поселений. Освоено средств бюджета сельских поселений 500.00  тыс.рублей (100 % освоения); 

- мероприятие № 7: Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказание услуг          6 838,300 тыс.рублей, средства местного бюджета. Освоено средств местного бюджета 6 533, 640 (95,5 % освоения). В связи с расторжением соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения Ванновского сельского поселения Тбилисского района в части организации в границах Ванновского сельского поселения Тбилисского района водоснабжения населения и соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения Ловлинского сельского поселения Тбилисского района в части организации в границах Ловлинского сельского поселения Тбилисского района водоснабжения населения, не освоено 304,66 тыс. рублей.
Анализируя выполнение целевых показателей Программы можно отметить следующее. 
Замена ветхих водопроводных сетей и ремонт водозаборных скважин является необходимостью, так как обеспечивают население питьевой водой, что является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. 
Осуществление части переданных полномочий сельских поселений в сфере водоснабжения населения позволяет поддерживать работу муниципальных унитарных предприятий в бесперебойном состоянии в части водоснабжение населения.
Субсидии, выплачиваемые в рамках утвержденной Программы являются необходимой поддержкой муниципальных унитарных предприятий по возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказание услуг.
В 2023 году с учетом внесенных изменений подпрограммы № 2 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Тбилисский район» мероприятия по данной подпрограмме не проводились и бюджетных средств не выделялось.
Исполняющий обязанности заместителя главы 

муниципального образования Тбилисский район,

начальник управления по ЖКХ,

строительству, архитектуре, ЖКХ                                                   А.И. Ручинский 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования Тбилисский район
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

 муниципального образования Тбилисский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий Программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации
Муниципальной Программой на 2023 год предусмотрено выполнение 4 основных мероприятий.
По итогам реализации мероприятий Программы в 2023 году выполнено 4 основных мероприятий.

В связи с этим степень реализации мероприятий будет равна:
СРп1 = 4/4 = 1
СРп2 = 0
2 . Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям.

На реализацию основных мероприятий Программы в 2023 году было выделено 9 278 300,00 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета муниципального образования Тбилисский район - 8 278 300,00 тыс. рублей, средства сельских поселений - 1000,00 тыс. рублей, из них на:
- мероприятие № 2: Замена ветхих водопроводных сетей - 1 170, 000 рублей, средства местного бюджета. Освоено из средств местного бюджета 1170,000 тыс. рублей (100% освоения). 

- мероприятие № 3: Ремонт водозаборных артезианских скважин 770,00 тыс.рублей, в том числе средства местного бюджета 270,000, бюджет сельских поселений 500,000 тыс.рублей. Освоено средств бюджета сельских поселений 500,00 тыс.рублей (65% освоения). 
- мероприятие № 6: Осуществление части переданных полномочий сельских поселений в сфере водоснабжения населения 500,00 тыс.рублей, бюджет сельских поселений. Освоено средств бюджета сельских поселений 500.00  тыс.рублей (100 % освоения); 

- мероприятие № 7: Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказание услуг                                          6 838,300 тыс.рублей, средства местного бюджета. Освоено средств местного бюджета 6 533, 640 (95,5 % освоения).
Таким образом, степень соответствия запланированному уровню расходов Программы равна:
1). 6533,64/6838,3 = 0,95
2). 0/0=0
3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов бюджетных средств по следующей формуле:
Эис1 = 1/0,95 = 0,95
Эис2  = 0

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основных мероприятий Программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач основных мероприятий Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

СДмп/пз = ЗПмп/пф/ ЗПмп/пн
Целевой показатель: количество оказанных услуг, ед.:

СД1 = 650/650 = 1
СД2 = 573/573 = 1

2/2=1

3/3=1

Степень реализации основных мероприятий Программы:
                        k

СРмп   = ∑ CDмп/пз /Kмп/пз  =4/4 = 1
                        1
5.  Оценка эффективности реализации основных мероприятий Программы

Эффективность реализации основных мероприятий Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основных мероприятий и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:
ЭРмп = СРмп х Эис           ЭРмп  = 1 х  0,95 = 0,95
По итогам 2023 года эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район» признается высокой.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального
образования Тбилисский район,

начальника управления по ЖКХ,

строительству, архитектуре                                                               А.И. Ручинский
